Ремонт 3-комнатной квартиры.

PB: ремонт должен быть выполнен в срок, в соответствии с бюджетом, иметь необходимый функционал и удобство использования.

1 спринт:

* поиск готовых решений для дизайна квартиры, чтобы иметь возможность подчерпнуть какие-либо идеи для своего проекта;
* составление первоначального дизайн-проекта квартиры;
* согласование дизайн-проекта с заказчиком;
* внесение правок в дизайн-проект (при необходимости).

2 спринт:

* демонтаж старых и установка новых окон;
* демонтаж старых и установка новых радиаторов;
* демонтаж старой сантехники, установка новых труб;
* установка розеток.

SB:

* окна соответствуют дизайн-проекту, надежные и имеют необходимый функционал;
* радиаторы соответствуют дизайн-проекту, надежные, имеют регулируемую мощность;
* трубы соответствуют дизайн-проекту, надежные и имеют необходимую конструкцию для дальнейшей установки сантехники;
* расположение и количество розеток соответствует дизайн-проекту, работоспособные.

3 спринт:

* демонтаж старых покрытий стен, выравнивание стен.
* демонтаж старых полов;
* заливка, выравнивание и установка покрытия (ламинат) новых полов.

4 спринт:

* установка плитки для санузла и фартука для кухни;
* покраска и декор стен, в том числе решеток вентиляции;
* установка натяжных потолков.

5 спринт:

* монтаж сантехники для санузла;
* установка кухни;
* сборка мебели и остальных предметов интерьера.