|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протокол собрания команды По ЗП-проекту |  |  |
| Место проведения: | Главная переговорная |
| Дата: | 22.11.2024 |
| Время: | 15:00 |
| Председатель: | Ли Н.Ю. |
| Состав РГ: | Финдир, ДирПоПерсоналу, Главбух, Начальник ИТО |
|  |  |

Пункты повестки дня

1. Контроль исполнения поручений по предыдущему протоколу.
2. Расчет количества необходимых лицензий для использования ПО по результатам проекта «Зарплата».
3. Определение модулей коробочного решения, которые не обязательны для компании.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поручения | Ответственные | Крайний срок | Состояние |
| Проанализировать необходимость закупки дополнительного оборудования. Провести анализ рынка и собрать коммерческие предложения по итогам анализа. | Соколов А.А. | 22.11.2024 | Выполнено |
| Рассчитать количество необходимых лицензий для бухгалтерии | Иванова И.И. | 29.11.1024 | В работе |
| Рассчитать количество необходимых лицензий для дирекции по персоналу | Петрова О.И. | 29.11.1024 | В работе |
| Рассчитать количество необходимых лицензий для финансовой дирекции | Сидорова Н.И. | 29.11.1024 | В работе |
| Провести анализ необходимости установки отдельных модулей из предложенных Вендором для бухгалтерии и дирекции по персоналу | Иванова И.И. | 29.11.1024 | В работе |
| Петрова О.И. | 29.11.1024 | В работе |