|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Протокол собрания команды По ЗП-проекту |  |  |
| Место проведения: | Главная переговорная |
| Дата: | 22.11.2024 |
| Время: | 15:00 |
| Председатель: | Ли Н.Ю. |
| Состав РГ: | ИТ-директор, Заказчик |
|  |  |

Пункты повестки дня

1. Необходимость выделения 2 back-end разработчиков для реализации ЗП-проекта на срок 2 недели с 02.12.2024 по 13.12.2024 включительно.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поручения | Ответственные | Крайний срок | Состояние |
| Выделить на ЗП-проект двух back-end разработчиков согласно п.п. 1 | Соколов А.А. | 01.12.2024 | Выполнено |